DETERMINAZIONE

Settore Opere Pubbliche

Registro generale n. 477 del 26/09/2012

# Oggetto: PRIMA LIQUIDAZIONE OPERE PROVVISIONALI E DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012.

Copia dell'originale della presente determinazione viene trasmessa:

Ufficio / Settore

Novellara, li 26/09/2012
L'ISTRUTTORE
Rebecchi Dott. Nicola

Determinazione n. 477 del 26/09/2012
PRIMA LIQUIDAZIONE OPERE PROVVISIONALI E DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012.

Il Responsabile Settore Opere Pubbliche

PREMESSO che:
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territorio colpiti dal sisma del 29 maggio u.s. fra cui rientra il Comune di Novellara;
- in attuazione della suddetta delibera è stata adottata l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC ) n. 0003 del 2.6.2012 che contiene disposizioni riguardanti anche gli interventi previsti dalla precedente OCDPC 0001/2012;
PRESO ATTO che le disposizioni emanate prevedono le procedure cui attenersi per il finanziamento degli interventi provvisionali e di assistenza alla popolazione da eseguirsi nelle prime 72 ore dall’evento e per quelle che saranno da effettuarsi successivamente sino alla scadenza dello stato di emergenza;

ATTESO che la citata OCDPC 0003 del 2.6.2012 detta altresì precise disposizioni per il rimborso delle spese derivanti dalla effettuazione degli interventi emergenziali da effettuarsi anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti ed elencate all’art. 6 della citata OCDPC 0001/2012 e stanzia le prime risorse occorrenti;

VISTA altresì la missiva della Agenzia Regionale di Protezione Civile 13917 del 03/08/2012 in merito alla disciplina per la rendicontazione delle spese sostenute dalla quale si evince la necessità di approvazione della contabilità degli interventi realizzati;

RICHIAMATO in merito l’art. 210 del DPR 207/2010 il quale recita testualmente:
1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.
2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

VISTA la precedente propria determinazione n. 298 del 04/06/2012 con la quale sono state impegnate le risorse occorrenti alla esecuzione, con i criteri della somma urgenza, delle opere provvisionali relative alla conservazione degli edifici pubblici ed alla tutela della pubblica e privata incolumità entro e post le 72 ore dall’evento sismico;

VISTO altresì che con la medesima determinazione sono state individuate anche le ditte incaricate alla esecuzione degli interventi fra quelle iscritte all’albo fornitori del Comune;

DATO ATTO che, come comunicato dal Responsabile del Settore Opere Pubbliche dell’Ente, una prima parte delle opere predette sono state eseguite, ed ad oggi in parte già autorizzate dagli organi preposti ed è quindi necessario procedere a porre in liquidazione le spese sostenute ed approvate mediante apposizione del visto del direttore dei lavori Dott. Cantarelli Marco Responsabile del Settore OO.PP. sulla fatturazione di spesa a significare l’effettiva corrispondenza alle lavorazioni eseguite ed alla congruità dei prezzi applicati all’elenco prezzi pubblicato dalla Regione Emilia Romagna per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti, aggiornato in seguito agli eventi sismici del maggio 2012;

PRESO ATTO CHE
- le opere realizzate entro le prime 72 ore dall’evento sismico del 29 Maggio 2012, cd. FASE 1, sono esattamente elencate all’allegato 1 alla presente determinazione ed ammontano a complessivi €. 6.598,37 IVA compresa ;
- le opere realizzate oltre le prime 72 ore dall’evento sismico del 29 Maggio 2012 cd. FASE 2 (sino al 31/giugno/2012) sono esattamente elencate all’allegato 2 alla presente determinazione ed ammontano a complessivi €. 10.963,81 IVA compresa;
per complessivi €. 17.562,18;

RITENUTO di provvedere con successivo e separato atto alla richiesta erogazione degli importi relativi agli interventi ammessi a contributo a valere sui fondi appositamente stanziati;

RILEVATO che le ditte esecutrici degli interventi, la descrizione della prestazione eseguita ed il costo fatturato sono esattamente elencate negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì necessario modificare l’imputazione di spesa originariamente prevista nei servizi per conto di terzi al capitolo istituito con il bilancio di previsione, 903 ueb 1010803 “SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO 2012 (QUOTA A CARICO PROTEZIONE CIVILE), disponendo altresì il contemporaneo accertamento sulla risorsa 4390 ueb 3054390 “Rimborso Protezione Civile per spese urgenti terremoto 2012”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del  31/07/2012, avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PER L'ANNO 2012.”, ed in modo particolare  al punto 2) della parte dispositiva che recita testualmente:” DI ASSEGNARE complessivamente ai diversi Responsabili di settore le risorse finanziarie, previste nel Bilancio di Previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014, così come articolate nel P.E.G.;

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata in calce al presente provvedimento dal responsabile del servizio finanziario attestante altresì la regolarità contabile del presente atto;

# DETERMINA

DI APPROVARE la contabilità degli interventi per opere provvisionali urgenti realizzati entro le prime 72 ore dall’evento sismico del 29 Maggio 2012 (FASE 1) e sino al 31 Giugno 2012 (FASE 2) redatta in modo semplificato ex art. 210 DPR 207/2010 mediante apposizione del visto del direttore dei lavori Dott. Cantarelli Marco Responsabile del Settore OO.PP. sulle fatturazioni di spesa esattamente e dettagliatamente riepilogate negli Allegati 1 e 2 alla presente Determinazione;

DI ATTESTARE la congruità della spesa sostenuta e dei prezzi applicati all’elenco prezzi pubblicato dalla Regione Emilia Romagna per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti, aggiornato in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, così come previsto dall’Art 2 c. 3 OCDPC n.1 del 22.5.2012 e dall’art. 2 c. 6 dell’ OCDPC n. 3 del 02.06.2012;
DI LIQUIDARE la spesa complessivamente ammontante ad €. 17.562,18 IVA compresa così suddivisa ;
- opere realizzate entro le prime 72 ore dall’evento sismico del 29 Maggio 2012, cd. FASE 1, esattamente elencate all’allegato 1 alla presente determinazione, ammontanti a complessivi €. 6.598,37 IVA compresa ;
- opere realizzate oltre le prime 72 ore dall’evento sismico del 29 Maggio 2012 cd. FASE 2 (e sino al 31/giugno/2012) esattamente elencate all’allegato 2 alla presente determinazione, ammontanti a complessivi €. 10.963,81 IVA compresa;
a valere sul cap 903 ueb 1010803 “SPESE PER EMERGENZA TERREMOTO 2012 (QUOTA A CARICO PROTEZIONE CIVILE) altresì il contemporaneo accertamento sulla risorsa 4390 ueb 3054390 “Rimborso Protezione Civile per spese urgenti terremoto 2012”;

DI DARE MANDATO al servizio finanziario di registrare la corrente riduzione degli impegni e degli accertamenti sui servizi conto terzi;

DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato è il seguente: Z6E05E166E tale codice dovrà essere riportato nei mandati di pagamento.

Il Responsabile Settore Opere Pubbliche
 Cantarelli Dott. Marco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell'art.151- 4°comma
del D.LGS. 267 del 18/08/2000,
SI ATTESTA
la copertura finanziaria come di seguito specificato:

IMPEGNI
UEB.Capitolo.Articolo	Anno	Impegno	Importo
1010803009030	2012	3342	17.562,18
4000005102500	2012	3050	-17.562,18

ACCERTAMENTI
UEB.Capitolo.Articolo	Anno	Impegno	Importo
3054390043900	2012	1409	17.562,18
6050000073000	2012	1198	-17.562,18

LIQUIDAZIONI
SubImpegno	Anno	Importo

 E SI RILASCIA
altresì il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(art. 9, c. 1, lettera a), punto 2 D.L. 78/2009).

Si dà atto che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo.

 Il Responsabile del Servizio Finanziario - Contabile
Rebecchi Dott. Nicola